МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»

Кафедра лесохозяйственных дисциплин

МЕХАНИЗАЦИЯ

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

Методические указания

по выполнению лабораторных работ

для студентов специальности

1-75 01 01 – «Лесное хозяйство»

Лабораторная работа № 20

Подготовлено ст. преподавателем Колодий Т.А.

Гомель 2015

- Лабораторная работа 20

Исследование производительности и количества

МТА

Цель: Научиться определять производительность при сплошной и частичной обработке почвы, количество машинно-дней и количество рабочих машин при выполнении различных лесохозяйственных работ.

Материалы и оборудование: практическое руководство, учебная литература.

Задание

Производительность агрегата  это работа, выполненная агрегатом в единицу времени. В зависимости от единицы времени различают производительность часовую, сменную, сезонную, годовую. Для мобильных лесохозяйственных агрегатов объем выполненной работы чаще всего определяется в единицах площади (га), объема (м3), массы (кг, т).

Количество рабочих машин, необходимое для выполнения установленного объема работ в определенные агротехнические сроки, зависит от объема этих работ и сроков их выполнения.

Сменная производительность агрегатов, количество машинно-дней и количество рабочих машин при выполнении различных лесохозяйственных работ рассчитывается по формулам практического пособия [1, с. 27–29]. Количество агрегатов, необходимых для выполнения отдельных операций в заданный агротехнический срок, устанавливают по числу машино-смен Nмс и календарному графику работ [2, с. 14, таблица 1]. Для выполнения некоторых операций в сжатые сроки планируют работу в две смены.

Пример расчёта сменной производительности агрегатов, количества машинно-дней и количество рабочих машин при выполнении различных лесохозяйственных работ показан в учебно-методическом комплексе [4, с. 325–328].

Ход работы

1 Определить сменную производительность МТА.

2 Определить потребное количество машинно-смен.

3 Определить потребное количество МТА.

4 Выполненные расчёты свести в таблицу 20.1.

Таблица 20.1 – Расчетные показатели лесохозяйственных машин и

орудий

| Механизм | Марка | Сменная производительность Псм, га/смен | Количество машинно-смен Nмс, маш.-смен | Потребное количество МТА mагр, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корчеватель |  |  |  |  |
| Кусторез |  |  |  |  |
| Плуг |  |  |  |  |

Вопросы для самоконтроля

1 Что такое производительность агрегата?

2 От чего зависит производительность агрегата?

3 От чего зависит количество рабочих машин, необходимое для выполнение различных лесохозяйственных работ?

- Литература

1 Колодий, Т.А. Механизация  лесохозяйственных  работ : подготовка к курсовому проектированию : практическое руководство для студ. спец. 1-750101 «Лесное хозяйство» / Т.А. Колодий, П.В. Колодий; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – 39 с.

2 Колодий, Т.А. Механизация  лесохозяйственных  работ : вспомогательные материалы для курсового проектирования : практическое руководство для студ. спец. 1-750101 «Лесное хозяйство» / Т.А. Колодий, П.В. Колодий; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – 31 с.

3 Колодий, П. В. Механизация  лесохозяйственных  работ с основами теоретической механики : учеб.-метод. комплекс для студ. специальности 1-750101 «Лесное хозяйство» : в 2 ч. / П. В. Колодий, Т. А. Колодий; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – Ч. 1. – 237 с.

4 Колодий, П. В. Механизация  лесохозяйственных  работ с основами теоретической механики : учеб.-метод. комплекс для студ. специальности 1-750101 «Лесное хозяйство» : в 2 ч. / П. В. Колодий, Т. А. Колодий; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – Ч. 2. – 339 с.