Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта

1 Статические показатели оценки эффективности инвестиций.

2 Оценка стоимости денег во времени. Наращение и дисконтирование денежных потоков.

3 Динамические показатели оценки эффективности инвестиций.

1 Статические показатели оценки эффективности инвестиций

При оценке эффективности инвестиций используются статические и динамические методы оценки.

Статическими называются методы, в которых денежные потоки, возникающие в разные периоды времени, рассматриваются как равноценные. В этой связи их информационной базой выступает существующая система учета и отчетности.

Основными показателями являются суммарная и среднегодовая прибыль, норма прибыли и срок окупаемости.

Суммарная прибыль (П) представляет собой разность совокупных стоимостных результатов и затрат, вызванных реализацией инвестиционного проекта, и рассчитывается по формуле

П=i=1n(Pi−Зi)						(1)

где Рi – стоимостная оценка результатов, полученных в i - том году;

Зi – совокупные затраты по проекту в i - том году;

n – период жизненного цикла проекта, лет.

Среднегодовая прибыль (П) рассчитывается по формуле

П=1ni=1n(Pi−Зi), 						(2)

Норма прибыли (коэффициент эффективности инвестиций, рентабельность инвестиций), являясь относительными показателями, характеризует степень выгодности осуществления инвестиций. Норма прибыли (НП) рассчитывается по формуле

Нп=ПИ×100						(3)

В качестве П может использоваться среднегодовая прибыль организации или чистая прибыль.

И представляет собой среднюю величину инвестиций, которая может рассчитываться по формулам

И=12(КВ+ЛС)							(4)

где КВ – капитальные затраты в инвестиционный проект

ЛС – ликвидационная (остаточная) стоимость проекта

или И=12(КН+КК)							(5)

где КН, КК - стоимость капитала предприятия (итог баланса) на начало и на конец года соответственно.

В процессе принятия инвестиционного решения норма прибыли может сравниваться со средними показателями по предприятию, по отрасли или с доходностью альтернативных вложений.

Срок окупаемости – это период времени, за который ожидается возврат вложенных средств за счет доходов, полученных от реализации инвестиционного проекта. Расчет срока окупаемости (СОК) может осуществляться по формулам:

Сок=ИП								(6)

или	Cок=n, при котором

И=i=1nПi 								(7)

Срок окупаемости характеризует степень ликвидности проекта и уровень его риска. Чем короче срок окупаемости, тем меньший риск принимает на себя инвестор.

Преимущества статических показателей:

- простота и очевидность расчетов;

- непосредственная связь с показателями  принятой системы учета, анализа и отчетности;

- удобство пользования в системе материального поощрения.

Недостатки статических показателей:

- показателем возврата вложенного капитала является только прибыль;

- отсутствует учет фактора времени.

Сложность расчета статических показателей:

2 Оценка стоимости денег во времени. Наращение и дисконтирование денежных потоков

Временная стоимость денег – важнейший аспект при принятии инвестиционных решений. Во-первых, это обусловлено тем, что стоимость денег изменяется в связи с инфляцией и происходит снижение их покупательной способности. Во-вторых, инвестированные средства приносят дополнительный доход, что увеличивает их стоимость.

В процессе сравнения стоимости денег используются два основных понятия – это их будущая и настоящая стоимость.

Будущая стоимость денег – сумма инвестируемых в настоящий момент средств, в которую они превратятся через определенный период времени с учетом определенной процентной ставки. Определение будущей стоимости связано с процессом наращения, то есть поэтапным увеличением суммы вклада путем присоединения к первоначальному его размеру суммы процента.

Настоящая стоимость денег – сумма будущих поступлений, приведенных с учетом определенной дисконтной ставки к настоящему периоду. Определение настоящей стоимости связано с ее дисконтированием, то есть вычитаем суммы процента из будущей стоимости денежных средств.

Наращение и дисконтирование может осуществляться по простым и сложным процентам.

Простые проценты используются при краткосрочном инвестировании и представляют собой сумму, которая начисляется на первоначальную стоимость вклада, без учета уже начисленных в предыдущие периоды процентов. Расчет производится по формуле

S=P×(1+n×r) 							(8)

где S – будущая стоимость денег

Р – настоящая стоимость денег

n – продолжительность инвестирования

r – процентная ставка, выраженная десятичной дробью.

При этом выражение 1+n×r называется коэффициентом наращения по простым процентам, а выражение 11+n×r называется коэффициентом дисконтирования по простым процентам.

Если средства инвестируются на определенное число дней, то

n=LK									(9)

где L – период инвестирования, дней

К – число дней в году.

В зависимости от определения L и К применяются следующие методики:

1. Точные проценты с точным числом дней между датой выдачи и датой возврата кредита. При этом день выдачи и возврата кредита считается как один день. К = 365 (или 366 – для високосного года).

2. Банковский метод. L определяется как точное число дней, а К = 360 дней.

3. Обыкновенные проценты с приближенным числом дней. В этом случае число дней в месяце принимается за 30, а К = 360 дней.

Сложные проценты используются при долгосрочном инвестировании и представляют собой сумму дохода, которая образуется в результате вложения средств при условии, что сумма начисленного простого процента не выплачивается после каждого периода, а присоединяется к сумме основного вклада и в последующем платежном периоде сама приносит доход. Расчет проводится по следующей формуле

S=P×(1+r)n 							(10)

При этом выражение (1+r)n  называется коэффициентом наращения по сложным процентам, а выражение 1(1+r)n – дисконтирующим множителем. Их значения табулированы.

В формулах 8 и 10 используются годовые ставки, однако количество начислений в течение года может быть разным, вследствие чего по-разному изменяется стоимость денег.

В этом случае для сравнения степени выгодности того или другого варианта рассчитывается эффективная годовая ставка (rэф) по следующей формуле

r эф = (1+rm)m - 1, 						(11)

где m - количество начислений процентов в течение года.

Какой из коэффициентов используется при оценке эффективности инвестиционного проекта? Почему?

3 Динамические показатели оценки эффективности инвестиций

На современном этапе развития наибольшее распространение получили динамические методы оценки эффективности инвестиций.

Принципы расчета динамических показателей:

1) окупаемость инвестиционного проекта обеспечивается не за счет прибыли, а за счет чистого денежного потока, который формируется из чистой прибыли и амортизационных отчислений;

2) разновременные денежные потоки приводятся к единому моменту времени посредством их дисконтирования, что обеспечивает сопоставимость инвестиций и результатов от их эксплуатации;

3) выбор показателя, выступающего основной для определения дисконтной ставки, зависит от источников финансирования инвестиционного проекта и целей оценки;

Возможные варианты:

4) уровень дисконтной ставки дифференцирован для различных инвестиционных проектов и выбирается в зависимости от уровня их риска и ликвидности.

К динамическим показателям относятся чистый приведенный доход (NPV), индекс доходности (PI), внутренняя норма рентабельности (IRR), динамический период окупаемости (РР).

Чистый приведенный доход отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта и рассчитывается по формуле

NPV=k=1nPk(1+r)k−IC, 					(12)

где Рk – чистый денежный поток в k-ом году;

r – дисконтная ставка (цена капитала), выраженная десятичной дробью;

IC – вложенный капитал;

n – продолжительность реализации проекта

Если проект предполагает не разовое вложение капитала, а последовательное инвестирование средств в течение определенного периода, то формула для расчета NPV модифицируется следующим образом

NPV=k=1nPk(1+r)k−j=0mICj(1+i)j					(13)

где i – прогнозируемый темп инфляции, выраженный десятичной дробью.

Учитывая, что NPV – абсолютный показатель, характеризующий экономический эффект, то

- если NPV > 0 – проект следует принять, поскольку увеличится стоимость предприятия и благосостояние его владельцев;

- если NPV < 0 – проект следует отвергнуть, поскольку предприятие понесет убытки;

- если NPV = 0 – проект ни прибыльный, ни убыточный и его реализация не изменит стоимость предприятия, но приведет к расширению объемов производства и увеличению масштабов самого предприятия.

NPV отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала предприятия в случае реализации инвестиционного проекта.

Преимущества NPV:

- соответствует цели инвестирования, т.к. это мера эффекта;

- отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала предприятия;

- аддитивен во времени.

Недостатки NPV:

- не отражает степень эффективности инвестиционного проекта;

- избранная ставка принимается неизменной в течение всего периода реализации инвестиционного проекта.

Индекс доходности является следствием предыдущего показателя. В отличие от NPV это относительный критерий, который характеризует степень эффективности вложений и рассчитывается по формуле

PI=k=1nPk(1+r)k÷IC						 (14)

В том случае, если PI>1 (NPV>0), то проект следует принять, если PI<1 (NPV<0), то проект следует отвергнуть, если PI = 1 (NPV = 0), то проект ни прибыльный, ни убыточный.

Сфера использования PI:

- при выборе одного проекта из ряда альтернативных, имеющих приблизительно равные NPV;

- при формировании инвестиционной программы с максимальным суммарным NPV.

Внутренняя норма рентабельности по сути является точкой безубыточности для рассматриваемого инвестиционного проекта, поскольку представляет собой дисконтную ставку, при которой денежные потоки лишь покрывают вложенный капитал, не обеспечивая получение дополнительной прибыли. Следовательно, IRR –это дисконтная ставка, при которой NPV= 0.

Рисунок 1 – Зависимость чистого приведенного дохода от дисконтной ставки

Следовательно,  предприятие может принимать любое инвестиционное решение, если цена авансированного капитала не превышает значения IRR по рассматриваемому инвестиционному проекту.

Для расчета применяется метод последовательных итераций:

- методом подбора выбираются две дисконтные ставки r1    и   r2  таким образом, чтобы в интервале между ними функция NPV меняла свой знак с «+» на «-» или наоборот;

- IRR рассчитывается по формуле

IRR=r1+NPV(r1)NPV(r1)−NPV(r2)×(r2−r1),				(15)

где r1 - дисконтная ставка, при которой NPV>0 (NPV<0);

r2 - дисконтная ставка, при которой NPV<0 (NPV>0).

Точность расчета зависит от длины интервала (r1; r2). Самое точное значение будет получено, если длина интервала равна 1%, т.е. r1    и   r2  ближайшие друг к другу дисконтные ставки, удовлетворяющие условию.

На основании внутренней нормы рентабельности рассчитывается резерв безопасности инвестиционного проекта Rs по формуле

Rs= IRR-r						(16)

Недостатки IRR:

- множественность значений, когда отток и приток капитала чередуются;

- отсутствие свойства аддитивности;

- не свидетельствует о вкладе в изменение капитала предприятия.

Дисконтированный срок окупаемости по сути не характеризует эффективность вложения капитала. Вместе с тем, его расчет необходим для определения степени риска инвестиционного проекта, обусловленного периодом возврата авансированного капитала. Рассчитывается показатель РР по формуле

РР = min n, при котором k=1nPk(1+r)k ≥ IC 		(17)

или

PP=t−NPVtNPVt+1−NPVt 						(18)

где t – год, предшествующий году, где чистый приведенный доход становится положительным.

Рисунок 2 – Зависимость чистого приведенного дохода от периода реализации инвестиционного проекта

В процессе принятия инвестиционного решения на основе показателя РР могут рассматриваться две ситуации. Во-первых, проект принимается, если окупаемость имеет место. Во-вторых, проект принимается в том случае, если РР не превышает установленного предприятием лимита (норматива).