Тема 9 Проектирование КИС (4 часа)

Лекция 1

1Стадии и этапы проектирования КИС

2 Подходы к проектированию КИС

3 Жизненный цикл КИС

1Стадии и этапы проектирования КИС

Проектирование КИС осуществляется поэтапно. Перечень стадий и этапов по разработке информационных систем определяется ГОСТом и включает следующие стадии

1. Предпроектная стадия (исследования и обоснования)

1.1. Осознание потребности в автоматизации;

1.2. Определение целей, задач и стратегии автоматизации;

1.3. Составление технического задания на проектирование;

2. Стадию проектирования

2.1. Проектирование архитектуры системы;

2.2. Проектирование функциональной модели;

2.3. Проектирование информационной (концептуальной) модели;

2.4. Проектирование алгоритмической модели;

2.5. Составление технического задания (спецификации) на разработку; 2.6. (Исполнение “пилотного” проекта);

3. Стадию разработки

3.1. Разработка базы данных;

3.2. Разработка (установка) технических средств;

3.3. Разработка сетевых приложений;

3.4. Разработка пользовательских приложений;

3.5. Разработка документации;

4. Стадию внедрения

4.1. тестирование системы;

4.2. Корректировка системы;

4.3. Обучение персонала;

4.4. Опытная эксплуатация;

5. Стадию эксплуатации;

6. Стадию модернизации.

На предпроектной стадии осознание необходимости создания информационной системы обретает зримую материальную форму: техническое задание на построение системы. Само построение делится на две части: создание системы “на бумаге” - назовем эту стадию проектированием и создание системы “в железе” - назовем эту стадию разработкой.  Взаимная адаптация друг к другу созданной системы и среды ее “обитания” составляет стадию внедрения, за которой следует использование системы по назначению – стадия эксплуатации.  Со временем из-за изменений, происшедших в организации, система перестает справляться с возложенными на нее задачами – это служит поводом для ее модификации. Периодическая модификация будет выполняться до тех пор, пока проектные решения и технологии, заложенные в систему, не исчерпают свои возможности и не потребуется кардинальная реконструкция системы. В этом случае старая система завершит свою жизнь, передавая эстафету и наработанные данные и знания новой системе. Стадии проектирования, разработки и, частично, стадии предпроектного анализа и внедрения составляют процесс проектирования, являющийся сам по себе объектом анализа и управления. Существующая сегодня технология управления проектами (не только в сфере создания информационных систем) позволяет хорошо структурировать этот процесс, используя известные формализмы и соответствующее программное обеспечение.

В отдельных случаях некоторые стадии проектирования, например, эскизного и технического проектирования или технического и рабочего проектирования, полностью или частично объединяются. Как следует из примечаний к ГОСТ 34.601-90, такое объединение не противоречит установленным нормам. В самом общем плане содержание работ на разных стадиях может быть сведено к следующему:

В ходе предпроектного обследования ( на стадии исследования и обоснования)объекта автоматизации производится сбор и обработка сведений об организации и особенностях функционирования объекта автоматизации, включая данные о его взаимодействии с внешней средой и другими объектами, а также выполнение системного анализа, разработка технико-экономического обоснования целесообразности автоматизации и выработка общих требований на разработку АС.

Здесь же может производиться разработка аванпроекта (пилотного проекта) или программы создания системы, которая включает:

- краткую характеристику исходного состояния объекта автоматизации и среды, в которой он функционирует;

- указание основных целей и перечень задач автоматизации;

- описание укрупнённой организационно-функциональной структуры выбранного варианта (или вариантов) построения создаваемой системы;

- технико-экономическое обоснование;

- укрупнённое описание и основные требования к средствам информационного и лингвистического обеспечения;

- перечень и общие требования к средствам программно-аппаратного обеспечения;

- перечень и укрупнённую характеристику этапов создания системы, сроки их выполнения;

- исходную оценку стоимостных показателей выполнения работ;

- техническое задание на систему в целом и/или её основные составные части (подсистемы, программно-технические комплексы и средства, отдельные задачи и т.д.)

При эскизном проектировании производится разработка эскизного проекта, который содержит принципиальные конструкторские и схемные решения объекта разработки, а также данные, определяющие его назначение и основные параметры (при проектировании ПО системы эскизный проект должен содержать полную спецификацию разрабатываемых программ).

При техническом проектировании производится разработка технического проекта, содержащего принципиальные электрические схемы и конструкторскую документацию объекта разработки и составных его частей, перечень выбранных готовых средств программного и технического обеспечения (в том числе типов ЭВМ, операционной системы, прикладных программ и т.д.), алгоритмов решения задач для разработки новых средств программного обеспечения и т.п.

При рабочем проектировании, представляющем собой заключительный этап собственно проектирования, производится окончательное уточнение и детализация результатов предыдущих этапов, создание и испытания опытного и/или опытно-промышленного образца объекта автоматизации, разработка и отработка программных продуктов, технологической и эксплуатационной документации. Результаты этого этапа излагаются в рабочем или технорабочем проекте. В современной практике проектирования автоматизированных информационных систем (в том числе  КИС и др.) он является начальным этапом их внедрения в работу фирмы, организации или службы, являющейся заказчиком проекта, или головной в ряде других автоматизируемых фирм, организаций, служб и т.д.

Проектная документация на стадиях проектирования

| Стадии | Документация |
| --- | --- |
| 1. Исследование и обоснование (Формирование требований к АС ) | ТЭО |
| 3.Разработка технического задания | ТЗ |
| 4. Эскизное проектирование | Эскизный проект |
| 5.Техническое проектирование | Технический проект |
| 6. Разработка рабочей документации | Рабочий проект |
| 7. Ввод в действие | Акты приемо-сдаточных испытаний Отчеты об обучении персонала Инструкции по работе с отдельными частями (модулями, подсистемами, задачами) системы |
| 8. Сопровождение АС | Документация гарантийного обслуживания Договоры на сопровождение АЭИС |

2 Подходы к проектированию КИС

Методы проектирования: индивидуальный, типовой автоматизированный

Индивидуальный метод предполагает рассмотрение объекта автоматизации как уникального, обладающего неповторимыми особенностями. Для этого объекта разрабатывается проект автоматизации, обладающий следующими чертами:

-высокая стоимость работ;

-длительные сроки проектирования;

-низкие адаптивные возможности,

Принципы проектирования КИС

Метод типового проектирования – наиболее популярный в настоящее время. Он предполагает рассмотрение любого предприятия или организации как типового объекта, обладающего рядом сходных черт и свойств с аналогичными объектами. Проект автоматизации разрабатывается для некоего усредненного, типового объекта, а затем дорабатывается, настраивается с учетом особенностей конкретного экономического объекта.

Проект КИС, разработанный методами типового проектирования обладает следующими чертами:

-относительно низкая  стоимость работ;

-небольшие  сроки внедрения;

-высокие адаптивные возможности,

-высокое качество проектных решений;

-возможность покупки проектного решения или его частей как товара, на рынке программных продуктов;

-наличие средств адаптации и настройки.

Метод автоматизированного проектирования – наиболее современный, мало пока используемый в полном объеме для проектирования КИС. Использование этого метода требует наличия специального инструментария, программной системы автоматизированного проектирования, с помощью которой анализируется экономический объект, а затем разрабатывается (полностью или частично автоматизировано) корпоративная информационная система.

Анализ опыта разработок автоматизированных информационных систем, их внедрения и функционирования позволил определить следующие принципы, которые в обязательном порядке должны учитываться при проектировании КИС

Принцип идентичности – разработка новых, совершенствование уже существующих или внедрение получаемых извне автоматизированных информационных системы различного функционального назначения, включая  КИС, являются в организационном и общем методологическом планах сходными научно-техническими проблемами.

Непрерывность, поэтапность и преемственность разработки и развития:  КИС – постоянно развивающиеся системы; каждое нововведение служит развитием основных системных принципов и уже достигнутого качества.

Адаптивность: составляющие  КИС должны обладать свойствами, обеспечивающими быструю адаптацию этих составляющих к изменениям внешней среды и новым средствам.

Модульный принцип построения программных и технических средств предполагает, что указанные средства состоят из блоков (модулей), обеспечивающих возможность их замены или изменения с целью совершенствования функционирования  КИС или её адаптации к новым условиям.

Принцип технологичности: автоматизированная технология означает разработку новой технологии или модернизацию существующей в условиях  КИС и не допускает простого использования разработанного программно-аппаратного обеспечения в условиях старых традиционных технологий.

Технологическая (в том числе – сетевая) интеграция: предполагает единство для всей системы технологии создания, обновления, сохранения и использования информационных ресурсов и, в частности, однократную обработку информационных документов, а также их многократное и многоцелевое использование.

Принцип корпоративности: при проектировании автоматизированной системы, входящей в состав системы более высокого уровня (города, ведомства, республики и т.п.), должна быть предусмотрена её аппаратная, программная, лингвистическая и информационная совместимость с другими участниками системы и/или сети  КИС.

Полная нормализация процессов и их мониторинг: многоцелевое использование информации  КИС требует обеспечения высокой достоверности данных в системе. Для этого на различных этапах обработки и ввода информационных документов необходимо использовать различные формы контроля информации, требования к которому могут быть сформированы из состава решаемых задач и обрабатываемых данных. Постоянный мониторинг необходим также для получения качественных и количественных характеристик функционирования  КИС на основе встраиваемых и специально разрабатываемых средств интеллектуальной статистики.

Регламентация:  КИС ориентированы на функционирование в промышленном режиме, обеспечивающем массовую поточную обработку информационных документов; эта обработка регламентируется стандартами, маршрутными и пооперационными технологиями, нормативами на ресурсные и временные показатели, развитой службой диспетчеризации.

Экономическая целесообразность: создание  КИС должно предусматривать выбор таких проектных решений (в том числе программных, технических и организационно-технологических), которые при условии достижения поставленных целей и задач обеспечивают минимизацию затрат финансовых, материальных и трудовых ресурсов.

Ориентация на первых лиц объекта автоматизации: успешное выполнение работ по созданию автоматизированной системы, её развитию и эксплуатации возможно только при условии их безусловной поддержки первым лицом объекта автоматизации (директора предприятия, банка и т.п.) В подразделениях автоматизируемой организации ответственность за выполнение работ (предпроектное обследование, приёмку подсистем  КИС, их эксплуатацию) должна возлагаться в первую очередь на руководителей соответствующих подразделений.

3 Жизненный цикл КИС

Под жизненным циклом КИС понимается весь период существования системы начиная с решения о ее разработке и заканчивая полным выводом из эксплуатации всех ее компонент.

Существуют несколько моделей жизненного цикла

Каскадная модель

Каскадная модель жизненного цикла («модель водопада», англ. waterfall model) была предложена в 1970 г. Уинстоном Ройсом. Она предусматривает последовательное выполнение всех этапов проекта в строго фиксированном порядке. Переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем этапе. Требования, определенные на стадии формирования требований, строго документируются в виде технического задания и фиксируются на все время разработки проекта. Каждая стадия завершается выпуском полного комплекта документации, достаточной для того, чтобы разработка могла быть продолжена другой командой разработчиков.

Этапы проекта в соответствии с каскадной моделью:

Формирование требований

Проектирование

Реализация

Тестирование

Ввод в действие

Эксплуатация и сопровождение

Спиральная модель

Спиральная модель (англ. spiral model) была разработана в середине 1980-х годов Барри Боэмом. Она основана на классическом цикле Деминга PDCA (plan-do-check-act).(планирование- исполнение- контроль-корректировка) При использовании этой модели ИС создается в несколько итераций (витков спирали) методом прототипирования.

Прототип — действующий компонент ИС, реализующий отдельные функции и внешние интерфейсы. Каждая итерация соответствует созданию фрагмента или версии ИС, на ней уточняются цели и характеристики проекта, оценивается качество полученных результатов и планируются работы следующей итерации.

На каждой итерации оцениваются:

Риск превышения сроков и стоимости проекта

Необходимость выполнения еще одной итерации

Степень полноты и точности понимания требований к системе

Целесообразность прекращения проекта.

Итерационная модель

Естественное развитие каскадной и спиральной моделей привело к их сближению и появлению современного итерационного подхода, который представляет рациональной сочетание этих моделей. Различные варианты итерационного подхода реализованы в большинстве современных технологий и методов: RUP, MSF, XP.